# Graph-based Decision Discovery 项目路线图

# 总体路线（4个阶段）

Phase 1：无真实数据 + 无AI → 建立Graph结构
Phase 2：半真实数据 → 增强现实性
Phase 3：东京真实数据 → 对齐研究计划
Phase 4：真实数据 + AI/RL → 提升深度

# Phase 1：最小Graph系统

目标：理解Graph + Co-creation + Opportunity Discovery
内容：模拟数据、用户规则、构建Graph、centrality、community、anomaly、可视化
时间：3–5天
是否可用于套磁：可以（基础版本）

# Phase 2：半真实数据

目标：从玩具项目过渡到研究项目
内容：引入简单真实数据，不改变Graph结构
时间：2–4天
套磁价值：增强可信度

# Phase 3：东京数据（关键阶段）

目标：完全对齐研究计划
内容：引入东京open data（租金、犯罪率、交通等）
保持Graph分析为核心
时间：3–6天
套磁价值：核心

# Phase 4：AI / RL扩展

目标：引入AI模拟用户决策
内容：使用简单模型或RL生成用户行为
强调AI用于行为模拟，而非优化
时间：4–7天
套磁价值：加分项

# 最终项目结构

Data Layer：东京数据
Decision Layer：用户决策（规则/AI）
Graph Layer：交互网络
分析：centrality / community / anomaly
输出：交互式可视化图

# 策略提醒

Phase 3完成即可套磁
Phase 4作为ongoing work写入